ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«___»_______2021__г.                                                              № _

«31» июля 2024 года № 102

О внесении изменений в Постановление МА МО Ланское от 14.11.2023 года №265 «Об утверждении муниципальных программ на 2024-2026 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Устава МО Ланское, Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское постановляет:

- Внести в Постановление от 14.11.2023 года №265 «Об утверждении муниципальных программ на 2024-2026 годы» (далее Постановление №265) следующие изменения:

  - Муниципальную программу «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское» (Приложение №5 к Постановлению №265) изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Признать утратившим силу Приложение № 1 к Постановлению МА МО Ланское от 17.05.2024 года №73.1 «О внесении изменений в Постановление  МА МО Ланское от 14.11.2023 года №265 «Об утверждении муниципальных программ на 2024-2026 годы» после вступления в силу настоящего Постановления.

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО Ланское http://ланское.рф/

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации                                                  		С.Н.Черкасов

Приложение №1

к Постановлению МА МО Ланское от

31.07.2024 №102

| Паспорт Муниципальной программы на 2024-2026 год «Благоустройство территорий внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовые основания для разработки Программы |  | • Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» • Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» •Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге» (вред. от 18.06.2018) •Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге" •Закон Санкт-Петербурга от 8.10.2007 № 430-85 "О зеленых насаждениях общего пользования" •Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22 апреля 2008 года № 451 "О порядке проведения работ по компенсационному озеленению" •Свод правил - СП 82.13330.2016 " СНиП III-10-75.Благоустройство территорий" утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росийской Федерации от 16.12.2016 № 972/ПР •Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 (ред. от 19.12.2017) •Строительные нормы и правила – СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги, утвержденные Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 20.08.1985 №133) |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы |  | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы |  | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи Программы |  | • Приведение придомовых и внутридворовых территорий в состояние, соответствующее действующим СНиП и ГОСТ; •Повышение уровня комфортности внутридворовых территорий; • Улучшение санитарной и экологической обстановки на территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации и этапы |  | Установка и ремонт ограждений газонов - 10.2024,10.2025, Восстановление газона - 10.2024, 10.2025, 10.2026, Посадка саженцев кустовых рестений и деревьев - 10.2025, 10.2026, Ремонт покрытия детских спортивно-игровых площадок и пешеходных дорожек - 10.2024,10.2025, 10.2026, Услуги технического надзора за работами по благоустройству - 10.2024,10.2025, 10.2026, Установка детского спортивного оборудования — 10.2024,10.2025, 10.2026, Ремонт детского спортивно-игрового оборудования - 10.2024,10.2025, 10.2026, |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источник финансирования |  | 2024 год: Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское - 40 450,0 тыс.руб., в том числе бюджет города федерального значения Санкт-Петербурга - 18 183,1 тыс. руб; 2025 год: Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское - 14 862,4 тыс.руб.; 2026 год: Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское - 11 254,6 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Ответственныйисполнитель |  | Отдел благоустройства и муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый социально-экономический эффект |  | • Формирование комфорта, эстетической и функциональной привлекательности, качества и удобства жизни горожан; •Забота о детском населении и их родителях, проведении их досуга, снижении травматизма; • Создание благоустроенных пространств побуждает жителей округа принимать активное участие в улучшении и сохранении окружающей жилой среды; •Установка ограждений газонов - 315 п.м., •Ремонт ограждений газонов - 1368,5 п.м., • Площадь восстановленного газона - 7380,4 кв.м., •Количество посаженных саженцев кустовых рестений и деревьев - 166 шт, • Площадь обустроенного покрытия детских спотинво-игровых площадок и пешеходных дорожек -2476,4 кв.м •Количество установленного детского спортивно-игрового оборудования - 195 шт. •Количество отремонтированнного спортивно-игрового оборудования-114 шт. • Санитарная рубка деревьев - 1 шт. • Ремонт асфальтобетонного покрытия - 4834,1 кв.м. • Завоз песка в песочницы (2 раза в год) - 240 куб.м. •Количество разработанных проектов на проведение работ по благоус тройству - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| Отбор исполнителей реализации мероприятий программы |  | Отбор исполнителей реализации мероприятий программы проводится в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-чения государственных и муниципальных нужд" |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | адрес | планируемые конечные результаты |  | Срок исполн-я мер-я |  |  |  |
|  |  |  | ед.изм. | Кол-во |  | местный бюджет | бюджет Санкт-Петербурга | всего |
|  | Установка ограждений газонов | ул. Савушкина,д.16 | п.м | 118 | 10.2025 | 673,8 |  | 673,8 |
|  | Ремонт ограждений газонов | наб. Черной речки, д.4 ул. Торжковская, д.9 Ланское шоссе, д.39 ул. Торжковская, д.2, к.2 ул. Дибуновская, д.41 ул. Дибуновская, д.37 ул. Сердобольская, д.71 ш.Ланское, д. 22, к. 7 ул. Матроса Железняка, д.29 ул. Новосибирская, д.11-13 ул. Омская, д.10 ш. Ланское, д.16, к.2 ул.Сестрорецкая,д.2 ул. Омская, д.22 ш. Ланское, д.69 ул. Сердобольская, д.39 ул. Торжковская, д.13 ул. Дибуновская, д.37 ул. Торжковская, д.11 ул Школьная, д.72 ул. Белоостровская, д.33 ул. Сердобольская, д.43 ул.Савушкина д.25 | п.м. | 1368,5 | 10.2024 | 2100,1 |  | 2100,1 |
|  | Асфальтобетонное покрытие | ул. Матроса Железняка, д.29 | кв.м. | 548,5 | 08.2024 | 141,5 | 2687,6 | 2829,1 |
|  |  | Ланское шоссе, д. 37, корп. 1, Лит. А.Новосибирская ул., д. 3, Лит. А.Омская ул., д. 4, Лит А.Торжковская ул., д. 30А, Лит. А.Торжковская ул., д. 24, корп. 2, Лит. А.Торжковская ул., д. 20, Лит. А.Торжковская ул., д. 18Торжковская ул., д. 16, Лит. А.Торжковская ул., д. 14, Лит. А.Торжковская ул., д. 10, корп. 2, Лит. А.Торжковская ул., д. 10, Лит. А.Ланское ш., д. 25, Лит. А.Ланское ш., д. 15Торжковская ул., д. 26, Лит. А.Ланское ш., д. 41, Лит. А.Ланское ш., д. 49, Лит. А.Ланское ш.. Д. 55, Лит. А.Омская ул., д. 8, Лит. А.ул. Новосибирская, д. 7ш. Ланское. д.22, к.7, 24, к.5,65 ул. Омская, д.3,9 27, ш. Ланское, д.35, 33, корп. 1, 33, корп 2, 37, корп. 2 | кв.м. | 4285,6 | 10.2024 | 13813,6 |  | 13813,6 |
|  | Покрытие детской спортивно-игровой площадки | ул. Сестрорецкая, д.4 | кв.м. | 296,2 | 08.2024 | 314,1 | 2104,5 | 2418,6 |
|  | Установка детского спортивно-игрового оборудования | ул. Сестрорецкая, д.4 | шт. | 21 | 08.2024 |  | 3861,8 | 3861,8 |
|  |  | 2.ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | адрес | планируемые конечные результаты |  | Срок исполн-я мер-я |  |  |  |
|  |  |  | ед.изм. | Кол-во |  | местный бюджет | бюджет Санкт-Петербурга | всего |
|  | Покрытие из плитки | ул. Матроса Железняка, д.29 | кв.м. | 285 | 08.2024 | 156 | 1211,2 | 1367,2 |
|  |  | ул. Сестрорецкая, д.4 | кв.м. | 261,7 | 08.2024 | 345,6 | 4176,90 | 4522,5 |
|  | Восстановление газона | ул. Матроса Железняка, д.29 | кв.м. | 347 | 08.2024 |  | 1632,1 | 1632,1 |
|  |  | ул. Сестрорецкая, д.4 | кв.м. | 357 | 08.2024 |  | 1093,4 | 1093,4 |
|  |  | ул. Савушкина, д.24 | кв.м. | 1,4 | 10.2024 | 1,3 |  | 1,3 |
|  |  | ул. Савушкина,д.16 | кв.м. | 757,1 | 10.2025 | 499,8 |  | 499,8 |
|  |  | ул. Савушкина,д.18 | кв.м. | 251,5 | 10.2026 | 215,8 |  | 215,8 |
|  | посадка саженцев кустовых рестений и деревьев | ул. Матроса Железняка, д.29 | шт. | 6 | 08.2024 |  | 120,0 | 120,0 |
|  |  | ул. Сестрорецкая, д.4 | шт. | 27 | 08.2024 |  | 248,2 | 248,2 |
|  |  | ул. Савушкна,д.16 | шт. | 21 | 10.2025 | 260,4 |  | 260,4 |
|  |  | ул. Савушкина,д.18 | шт. | 112 | 10.2026 | 166,3 |  | 166,3 |
|  | Санитарная рубка | ш. Ланское, д.71 | шт. | 1 | 03.2024 | 55,0 |  | 55,0 |
|  | Установка ограждений газонов | ул. Сестрорецкая, д.4 | п.м. | 197 |  |  | 1047,4 | 1047,4 |
|  |  | 3.ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | адрес | планируемые конечные результаты |  | Срок исполн-я мер-я | Необходимый объем финансирования (тыс.руб) |  |  |
|  |  |  | ед.изм. | Кол-во |  | местный бюджет | бюджет Санкт-Петербурга | всего |
|  |  | ул. Савушкина, д.16 | кв.м. | 675,8 | 10.2025 | 9753,9 |  | 9753,9 |
|  |  | ул. Савушкина, д.18 | кв.м. | 441,6 | 10.2026 | 4744,6 |  | 4744,6 |
|  | Услуги строительного надзора за работами по благоустройству | Территория МО | усл.ед | 1 | 10.2024 | 550,0 |  | 550,0 |
|  |  | ул. Савушкина, д.16 | усл.ед | 1 | 10.2025 | 234,1 |  | 234,1 |
|  |  | ул. Савушкина, д.18 | усл.ед | 1 | 10.2026 | 176,2 |  | 176,2 |
|  | Установка детского спортивно-игрового оборудования | ул. Савушкина, д.24 | шт. | 27 | 10.2024 | 718,7 |  | 718,7 |
|  |  | ул. Савушкина, д.16 | шт. | 28 | 10.2025 | 3421,6 |  | 3421,6 |
|  |  | ул. Савушкина, д.18 | шт. | 118 | 10.2026 | 5786,6 |  | 5786,6 |
|  |  | ул. Матроса Железняка, д.37 | шт. | 1 | 10.2024 | 1700,0 |  | 1700,0 |
|  | Ремонт детского спортивно-игрового обрудования | ул. Савушкина, д.24 | шт. | 26 | 10.2024 | 50,8 |  | 50,8 |
|  |  | ул. Омская,д.27ул. Торжковская, д.14ул. Омская,д.4Ланское шоссе,д.10к5ул.Дибуновская,д.37Ланское шоссе, д.27ул. Школьная, д.6ул. Матроса Железняка, д.15-21ул Школьная, д.20Ланское шоссе, д.12 к.1?ул. Матроса Железняка, д.3ул. Савушкина, д.60аПриморский пр., д.19 Ланское шоссе, д.16 к.2Ланское шоссе, д.24к1ул.Дибуновская, д.5 - 7ул.Лисичанская, д.14ул. Матроса Железняка, д.33ул. Дибуновская , д.69ул. Дибуновская , д.59ул. Дибуновская,д.49ул. Савушкина,д.45ул. Савушкина,д.25ул. Савушкина,д.18ул. Савушкина,д.16наб. Черной речки, д.12ул. Сестрорецкая,д.2ул. Сестрорецкая,д.9наб. Черной речки,д.26ул.Школьная,д.2ул. Матроса Железняка,д.11ул. Матроса Железняка, д.37Ланское шоссе, д.26ул. Матроса Железняка, д.57-59ул. Белоостровская,д.33ул. Торжковская, д.11наб. Черной речки,д.31Ланское шоссе, д.8 | шт. | 88 | 10.2024 | 802,2 |  | 802,2 |
|  |  | ул. Савушкина, д.16 | шт. | 13 | 10.2025 | 18,8 |  | 18,8 |
|  |  | ул. Савушкина, д.18 | шт. | 27 | 10.2026 | 165,1 |  | 165,1 |
|  | Замена песка в песочницах (2 раза в год) | ул. Белоостровская, д.23,33, ул. Дибуновская, д.5,27,37,41,69,49 Ланское шоссе, д.2/57,3-5,8,13,15,16/2,18,22к.3,24к1,24к.2-26,25,39,55,59, ул. Матроса Железняка, д.3,11,15,31,37,49,57, , ул. Омская,д.27-29,28, ул. Сестрорецкая, д.2,3,6,9 ул. Торжковская,д.2/1,8,11,12,13,28,32, Наб. Черной речки, д.8,12,16,24,31,49-51, Приморский пр., д.19,43, Ушаковская наб., д.9к.1-3, ул. Школьная, д.6,8,9-11,12,70 ул. Савушкина, д.12-14,16,18,24,25,45,54-56,60а, ул. Новосибирская, д.2,11,21, ул.Сердобольская, д.13, ул.Лисичанская,д.14 | куб.м. | 240 | 10.2024 | 858 |  | 858 |
|  | Разработка проекта на проведение работ по комплексному благоустройству (на основании Задания на проектирование КГА) | ул. Дибуновская, д.37 | шт. | 1 | 11.2024 | 540,0 |  | 540,0 |
|  | Обязательные платежи |  |  |  |  | 120,0 |  | 120,0 |
|  | Всего на |  |  |  | 2024 | 22266,9 | 18183,1 | 40450,0 |
|  | Всего на |  |  |  | 2025 | 14862,4 |  | 14862,4 |
|  | Всего на |  |  |  | 2026 | 11254,6 |  | 11254,6 |